**ΚΥΡΙΌΤΕΡΗ ΚΊΝΔΥΝΗ**:

1. Tα έξοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα.
2. Οι χρήστες της εφαρμογής να μην συμβαδίζουν με τους κανόνες .
3. Η μικρή συμμετοχή ιδιωτικών εγκαταστάσεων στην εφαρμογή.
4. Είναι μία καινούρια, μη δοκιμασμένη ιδέα.

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Tα έξοδα να είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα. |
| **Α/Α:** 1 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: -** |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Στεργίου Γεώργιος |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 1 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** ο σχεδιασμός και η ανάλυση των εσόδων και του τρόπου είσπραξής τους μπορεί να αποδειχθεί πολύ αισιόδοξος. |
| **Tύπος:** Σχέδιο  Επεξήγηση: Το πλάνο μας το ότι η εφαρμογή θα καλύψει όλα τα έξοδά της μέσο των προμηθειών οπού εισπράττει και μέσω των διαφημίσεων που προβάλλει μπορεί να καταρρεύσει εύκολα λόγο κακών υπολογισμών . |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Υψηλό |
| **Πιθανότητα:** Μεσαία |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** χαμηλή κινητικότητα στην εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο κυκλοφορίας της. |
| **Στρατηγική μετριασμού:** ‘Έξυπνος χειρισμός εξόδων και σωστή προώθηση της εφαρμογής. |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** Αρκετά λιγότερα έσοδα από αυτά που υπολογίζονταν στον πρώτο χρόνο έκδοσης της εφαρμογής. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επανασχεδιασμός της στρατηγικής προώθησης της εφαρμογής μας στην αγορά . |
| **Παρακολούθηση κινδύνου: /** |
| **Ημ.νια:** 04/03/2023 |
| **Δράση:** Καμία προς το παρόν |
| **Κατάσταση:** Ανενεργή |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** Πάροδος του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφαρμογής |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ανενεργός |

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Οι χρήστες της εφαρμογής να μην συμβαδίζουν με τους κανόνες της. |
| **Α/Α:** 2 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: -** |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Σαριδάκης Γεώργιος |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 3 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** Αρκετοί χρήστες είναι πιθανό να μην ακολουθούν τα χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις όπου δηλώνουν μέσω της εφαρμογής. |
| **Tύπος:** Ποιότητα  Επεξήγηση: Η ποιοτική λειτουργεία της εφαρμογής βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους χρήστες και την τήρηση των κανόνων της εφαρμογής από αυτούς. |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Χαμηλό |
| **Πιθανότητα:** Μεγάλη |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** παράπονα από άλλους χρήστες για μη τήρηση των ωραρίων συναντήσεις από συγκεκριμένους χρήστες. |
| **Στρατηγική μετριασμού:** Σύστημα αξιολόγησης ανάμεσα στους χρήστες όπου συνευρίσκονται σε αθλητικές δραστηριότητες. |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** Θα υπάρχει από την κυκλοφορία της εφαρμογής η στρατηγική αντιμετώπισης στο σύστημα. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Σύστημα αξιολόγησης ανάμεσα στους χρήστες όπου συνευρίσκονται σε αθλητικές δραστηριότητες. |
| **Παρακολούθηση κινδύνου. /** |
| **Ημ.νια:** 04/03/2023 |
| **Δράση:** Σύστημα αξιολόγησης |
| **Κατάσταση:** Ανενεργή |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** ο κίνδυνος ελέγχεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής. |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ανενεργός |

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Η μικρή συμμετοχή ιδιωτικών εγκαταστάσεων στην εφαρμογή. |
| **Α/Α:** 3 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα: -** |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Σκάγκος Ιωάννης |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 2 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** Μπορεί να υπάρξει μεγάλος αριθμός ιδιοκτήτων αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίοι δε θα θελήσουν να εισάγουν την ιδιοκτησία τους και να συνεργαστούν με το λογισμικό μας. |
| **Tύπος:** Σχέδιο  Επεξήγηση: Το πλάνο της εφαρμογής είναι να διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις στο δυναμικό της έτσι ώστε και να προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήσης και να εισπράττει περισσότερα έσοδα. |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Μεσαία |
| **Πιθανότητα:** Μεσαία |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** Μικρότερος αριθμός γηπέδων από αυτό που υπολογιζόταν στο πρώτο χρόνο λειτουργείας της εφαρμογής. |
| **Στρατηγική μετριασμού:** μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο marketing της εφαρμογής. |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** Εξαιρετικά μικρότερος αριθμός γηπέδων από αυτό που υπολογιζόταν στο πρώτο χρόνο λειτουργείας της εφαρμογής. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Ευνοϊκότερες προς το ιδιώτη συμφωνίες και μείωση του ποσοστού προμήθειας της εφαρμογής. |
| **Παρακολούθηση κινδύνου: /** |
| **Ημ.νια:** 04/03/2023 |
| **Δράση:** Καμία προς το παρόν |
| **Κατάσταση:** Ανενεργή |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** Πάροδος του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφαρμογής |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ενεργός |

|  |
| --- |
| **Τίτλος κινδύνου** : Είναι μία καινούρια, μη δοκιμασμένη ιδέα. |
| **Α/Α:** 4 |
| **Συνδεόμενη δραστηριότητα:** 1,3 |
| **Yπεύθυνος αντιμετώπισης :** Σκάγκος Ιωάννης |
| Hμερομηνία: 04/03/2023 |
| **Προτεραιότητα:** 2 |
| **Περιγραφή κινδύνου:** Το λειτουργικό σύστημα το οποίο υλοποιείται αποτελεί ένα καινούριο προϊόν το οποίο δεν είναι δοκιμασμένο, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια . |
| **Tύπος:** Σχέδιο  Επεξήγηση: Ένα καινούριο προϊόν στην αγορά προκαλεί πάντα αβεβαιότητα για το αν θα επιτύχει τους στόχους του ή όχι. |
| **Eπίπεδο σοβαρότητας συνεπειών:** Υψηλό |
| **Πιθανότητα:** Μικρή |
| **Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης κινδύνου:** χαμηλή κινητικότητα στην εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο |
| **Στρατηγική μετριασμού:** ‘Έξυπνη προώθηση της εφαρμογής στο σωστό κοινό . |
| **Γεγονός έναρξης της επιβολής της στρατηγικής αντιμετώπισης:** χαμηλή κινητικότητα στην εφαρμογή τον πρώτο χρόνο. |
| **Στρατηγική αντιμετώπισης:** Επανασχεδιασμός της στρατηγικής προώθησης της εφαρμογής μας στην αγορά, έξυπνη προώθηση της εφαρμογής στο σωστό κοινό και μεγαλύτερη επένδυση προς το marketing της εφαρμογής . |
| **Παρακολούθηση κινδύνου: /** |
| **Ημ.νια:** 04/03/2023 |
| **Δράση:** Καμία προς το παρόν |
| **Κατάσταση:** Ανενεργή |
| **Tελική ημερομηνία παρακολούθησης κινδύνου:** Πάροδος του πρώτου χρόνου κυκλοφορίας της εφαρμογής |
| **Τρέχουσα κατάσταση:** Ενεργός. |