**εκτίμηση κόστους εφαρμογής**

1. Αρχικά ορίστηκε ότι η ομάδα υλοποίησης θα αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία θα εργάζονται πάνω στο έργο με πλήρης απασχόληση (8 ώρες ημερησίως επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας )Το ποσό το οποίο θα δαπανάται για την αμοιβή του κάθε ατόμου, υπολογίστηκε στα 2400 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανόμενων και των φόρων, για τους 2 υπαλλήλους με λιγότερη εμπειρία και στα 4000 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανόμενων και των φόρων ,για τους 3 υπαλλήλους με την μεγαλύτερη εμπειρία. Ο κύκλος της μηνιαίας μισθοδοσίας θα διαρκέσει έναν χρόνο (όσο δηλαδή χρειάζεται το έργο) και θα δαπανηθούν 252.000 Ευρώ συνολικά για την αμοιβή της ομάδας υλοποίησης.
2. Τα έξοδα για την προώθηση της συγκεκριμένης εφαρμογής αφορούν κυρίως τον τομέα των social media και θα ανέρχονται περίπου στο ποσό των 15.000 ευρώ.
3. Επιπλέον, δαπάνες θα αποτελέσουν τα έξοδα για τη βάση δεδομένων και τις άδειες για τους χρήστες, καθώς και τα software licenses της εφαρμογής. Η πρόσθεση των παραπάνω ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ.
4. Ο εργασιακός χώρος στον οποίο θα στεγάζεται η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις δαπάνες. Το ενοίκιο του χώρου σε συνδυασμό με την επίπλωση, την παροχή ενέργειας , την ύδρευση, την καθαριότητα του χώρου και την ασφάλεια κτιρίου έχουν ως σύνολο εξόδων το ποσό των 1.100 ευρώ (μία χιλιαρομάνα)μηνιαία και συνεπώς 15.400 ευρώ στο εύρος.
5. Τέλος, λόγο της αυστηρής ημερομηνίας παράδοσης του έργου, είναι πολύ πιθανό πολλές φορές να χρειαστεί από τα μέλη της ομάδας υλοποίησης, να εργαστούν υπερωρίες ακόμη και αργίες. Έτσι είναι ανάγκη, να ενταχθεί στα εκτιμώμενα κόστη η αμοιβή της επιπλέον χρέωσης αυτής, όπου υπολογίζετε στα 10.000 ευρώ.

Έτσι το συνολικό εκτιμώμενο κόστος εφαρμογής υπολογίζεται στα 18.500 ευρώ